HIDROSMART

# Procedimiento de implementación y operación de HidroSmart

Ejecución local reproducible y controles de puesta en marcha

Versión documental consolidada 1.0
Fecha de corte: 2026-10-09
Código documental: DOC-06

# 1. Precondiciones

Clonar o disponer del repositorio PT_HS sin modificar la rama fuente.

Instalar Docker/Docker Compose; Node/npm y PlatformIO son necesarios para tareas fuera de contenedores.

Disponer de variables de entorno a partir de los ejemplos del repositorio; nunca copiar secretos reales a Git.

Para pruebas físicas: ESP32, sensor, alimentación, red Wi-Fi y development build móvil si se usa BLE.

# 2. Flujo de implementación local

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Revisar rama, README, .env.example y puertos. | Ambiente identificado sin secretos expuestos. |
| 2 | Preparar variables para BD, backend, frontend y MQTT. | Servicios pueden resolver nombres y credenciales locales. |
| 3 | Levantar PostgreSQL, broker, backend y frontend mediante docker compose. | Servicios en ejecución; verificar logs. |
| 4 | Ejecutar db-bootstrap/Liquibase conforme al compose. | Changelog actualizado y BD lista. |
| 5 | Comprobar API /api/v1 y frontend en puerto 5173. | HTTP y aplicación responden. |
| 6 | Publicar/recibir un mensaje MQTT de prueba controlado. | Ingestión valida y registra o rechaza de forma trazable. |
| 7 | Construir/cargar firmware PlatformIO y aprovisionar BLE. | ESP32 conecta a Wi-Fi/MQTT y publica estado. |
| 8 | Ejecutar pruebas del DOC-07 y guardar evidencia fechada. | Criterios aceptados o incidencias abiertas. |

# 3. Orden recomendado de verificación

Contenedores y puertos.

Liquibase status/validate y estado de migraciones.

Conectividad del backend con BD.

Conectividad del backend con broker.

Rutas de autenticación y usuario de prueba.

Ingreso MQTT con mensaje válido, inválido y duplicado.

Consulta de lectura desde frontend.

Firmware y prueba física, si aplica.

# 4. Firmware y aprovisionamiento

El firmware se gestiona con PlatformIO, entorno esp32dev, framework Arduino y monitor a 115200. El flujo BLE guarda SSID, contraseña, host, puerto y deviceCode en NVS; puede conservar hasta cinco perfiles. El hardwareId se deriva del eFuse y puede actuar como código por defecto. El móvil requiere development build para react-native-ble-plx.

# 5. Detención, actualización y rollback

Antes de actualizar migraciones o imágenes, registrar commit, fecha, variables y estado de la BD.

Tomar backup y comprobar restauración antes de cambios destructivos.

Aplicar migraciones de forma ordenada; no editar manualmente la base para “hacer coincidir” diagramas.

Si una verificación falla, detener la liberación, conservar logs y volver a la versión previamente validada según el procedimiento del entorno.

No existe en el material revisado una prueba completa de backup/restore; queda como requisito de cierre.

# 6. Producción: controles obligatorios

| Control | Estado en corte | Acción antes de producción |
| --- | --- | --- |
| MQTT TLS/ACL | Pendiente; local anónimo sin TLS. | Configurar certificados, ACL, autenticación y rotación. |
| Secretos | Variables previstas; valores reales no documentados. | Usar gestor seguro y rotación. |
| Backups | No verificado end-to-end. | Probar backup, restore y RPO/RTO. |
| SMTP | Credenciales reales no verificadas. | Configurar y probar correo/alertas. |
| Observabilidad | Logs disponibles; SLA no fijado. | Definir métricas, alarmas y retención. |

Nota de control documental. Este procedimiento describe una ruta operativa basada en docker-compose.yml, README y docs del repositorio. Los comandos exactos pueden variar con el entorno; el operador debe revisar los scripts vigentes antes de ejecutar acciones sobre datos.