HIDROSMART

# Plan y reporte de pruebas de HidroSmart

Evidencia disponible, criterios y pendientes

Versión documental consolidada 1.0
Fecha de corte: 2026-10-09
Código documental: DOC-07

# 1. Alcance y método

Este documento separa evidencia ya registrada en el repositorio de pruebas que aún deben ejecutarse. No se presentan como una nueva ejecución las cifras heredadas de docs/estado-verificado-2026-09-26.md. Cada nueva corrida debe guardar fecha, commit, ambiente, comando, resultado y evidencia.

# 2. Resumen de evidencia documentada

| Área | Resultado documentado | Fecha/corte | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend unitario | 174 pruebas unitarias aprobadas. | 2026-09-26 | Registrado |
| Integración | 4 aprobadas, 0 fallidas y 2 omitidas en corte histórico. | Documentos históricos | Repetir para cierre |
| Frontend | Lint, typecheck y build aprobados. | 2026-09-26 | Registrado |
| Base de datos | Liquibase al día; 245 changesets y 58 tablas de aplicación. | 2026-09-26 | Registrado |
| MQTT local | Broker y cadena de ingestión saludables. | 2026-09-26 | Registrado |
| Firmware | Compilación y estructura verificadas; memoria reportada 17.6% RAM y 82.0% Flash. | 2026-09-26 | Registrado |
| Prueba física | 5 lecturas en flujo y 6 lecturas en reposo persistidas para HS-141F47470968. | 2026-09-26 | Registrado |

# 3. Casos de prueba

| ID | Caso | Criterio | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Registro/verificación/login | Cuenta pendiente no entra; cuenta verificada inicia sesión. | Debe repetirse con ambiente controlado. |
| T-02 | Autorización | 401/403 según sesión, rol y RLS. | Debe cubrir rutas críticas. |
| T-03 | CRUD de hogar/dispositivo | Alta, asociación, edición y consulta. | Debe incluir permisos por miembro. |
| T-04 | Mensaje MQTT válido | Lectura normalizada y persistida. | Criterio central de integración. |
| T-05 | Mensaje MQTT inválido | Rechazo, error trazable y sin lectura corrupta. | Agregar casos de tipos/rangos. |
| T-06 | Duplicado MQTT | No se duplica cuando mqttMessageId coincide. | Verificar constraint/flujo real. |
| T-07 | Agregados/gráficas | Consulta consistente por periodo/unidad. | Comparar con lecturas base. |
| T-08 | Alertas/metas | Regla genera evento según umbral. | SMTP real pendiente. |
| T-09 | BLE/firmware | Parámetros quedan en NVS y el ESP32 reconecta. | Requiere dispositivo real. |
| T-10 | Actuador | Comando y estado con tópico correcto. | Requiere hardware/fixture. |
| T-11 | Backup/restore | Restauración conserva integridad y trazabilidad. | No verificado en corte. |
| T-12 | Accesibilidad/móvil/E2E | Flujos principales funcionan en dispositivos y lectores. | Pendiente formal. |

# 4. Calidad y límites del reporte

El frontend no se declara cubierto por una suite automatizada equivalente a la del backend; lint/typecheck/build no sustituyen pruebas funcionales.

Los documentos 2026-09-23 y 2026-09-26 tienen cifras distintas; se conserva su fecha para evitar mezclar cortes.

No se fija rendimiento, disponibilidad o seguridad de producción sin mediciones reproducibles.

El polling HTTP de 5 segundos debe probarse bajo reconexión y pérdida temporal de broker/BD.

Las pruebas físicas de calibración con volumen conocido, carga y autonomía quedan abiertas.

# 5. Formato mínimo de evidencia futura

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Identificación | ID, fecha, operador, commit y ambiente. |
| Preparación | Datos, dispositivos, variables no secretas y servicios. |
| Ejecución | Comando/acción, entrada y salida. |
| Resultado | Pass/fail/skip, logs y captura si aplica. |
| Incidencia | Severidad, causa, responsable y acción. |

Nota de control documental. Fuentes: docs/estado-verificado-2026-09-26.md, docs/estado-integral.md, docs/auditoria-estado-2026-09-23.md y scripts/tests del repositorio. Las pruebas no fueron ejecutadas de nuevo durante la elaboración documental.