HIDROSMART

# Acciones correctivas, preventivas y de mejora

Registro de brechas, prioridad y criterio de cierre

Versión documental consolidada 1.0
Fecha de corte: 2026-10-09
Código documental: DOC-11

# 1. Objetivo

Este documento convierte las brechas identificadas en el corte documental en acciones trazables. Una acción se considera cerrada solo con evidencia fechada, responsable, commit o configuración identificable y resultado de prueba.

# 2. Acciones priorizadas

| ID | Tipo | Tema | Prioridad | Hallazgo | Acción | Cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACP-01 | Correctiva | Seguridad MQTT de producción | Alta | Local opera sin TLS/ACL. | Configurar TLS, autenticación, ACL, rotación y probar reconexión. | Prueba de conexión autorizada/no autorizada y evidencia de certificados. |
| ACP-02 | Correctiva | Calibración física | Alta | Hay lecturas físicas, no ensayo de volumen conocido. | Comparar volumen patrón, pulsos y error por rango. | Acta de calibración, datos crudos y aceptación. |
| ACP-03 | Preventiva | Backup y restore | Alta | No verificado end-to-end. | Automatizar backup, restauración y comprobación de integridad. | Log de restore, checksum y prueba de consultas. |
| ACP-04 | Correctiva | SMTP/alertas | Media | Credenciales reales no probadas. | Configurar ambiente seguro y probar entrega/reintento. | Mensaje recibido, log y manejo de error. |
| ACP-05 | Mejora | Frontend E2E y accesibilidad | Media | Lint/build no cubren flujos de usuario. | Añadir pruebas de rutas, responsive, teclado y lector. | Reporte por navegador/dispositivo. |
| ACP-06 | Mejora | Push de tiempo real | Media | UI usa polling HTTP de 5 segundos. | Evaluar WebSocket/SSE solo si el requisito lo exige y medir costo. | Decisión arquitectónica y prueba de latencia. |
| ACP-07 | Preventiva | Sincronización documental | Media | Hay versiones locales con cifras/tecnologías históricas. | Usar DOC-00 y fecha de corte en cada entrega. | Matriz actualizada y revisión cruzada. |
| ACP-08 | Mejora | Identidad institucional | Alta | PDF y documentos locales muestran códigos/fichas distintos. | Confirmar código, programa, ficha, centro y periodo con coordinación. | Acta o fuente institucional aprobada. |

# 3. Clasificación de causas

| Causa | Ejemplo | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| Evidencia incompleta | No hay prueba de backup/restore. | Planificar prueba y registrar resultado. |
| Deriva documental | WebSockets/cloud en documento antiguo. | Comparar contra código y marcar histórico. |
| Dependencia externa | SMTP, certificados y hardware. | Definir ambiente, responsable y criterio de aceptación. |
| Riesgo operativo | Broker local anónimo. | Endurecer configuración antes de producción. |

# 4. Seguimiento

Registrar responsable y fecha objetivo fuera de este documento o en el sistema de gestión aprobado.

No cerrar por declaración; adjuntar evidencia reproducible.

Revisar acciones en cada cambio de rama o corte del repositorio.

Priorizar seguridad, integridad de datos, calibración y recuperación antes de ampliar funcionalidades.

Nota de control documental. Las acciones se derivan de docs/estado-verificado-2026-09-26.md, contrato MQTT, README de firmware y discrepancias entre documentación local y código. No se asignan responsables o fechas no proporcionados por el proyecto.