INFORME TÉCNICO

PROYECTO: Hidro Smart

INTEGRANTES:

Emerson Calet Molano Cardozo

José David Amaya Mosquera

José Alejandro Montealegre Rodríguez

INSTRUCTOR:

MOTTA VARGAS JOSÉ DE JESÚS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE – 3145555

2025

TABLA DE CONTENIDO

- Resumen Ejecutivo

- Introducción

- Descripción del Proyecto

- Objetivos

- Alcance y Metodología

- Propuesta Técnica (Hardware, Software e Infraestructura)

- Equipo de Trabajo y Recursos Humanos

- Presupuesto Técnico y Económico

- Plan de Mantenimiento y Soporte

- Impacto Ambiental y Sostenibilidad

- Cronograma de Ejecución y Pagos

- Conclusiones

- Referencias

1. RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto Hidro Smart (2025) propone una solución tecnológica orientada al control y monitoreo del recurso hídrico mediante el uso de dispositivos IoT, microcontroladores ESP32, sensores de flujo y nivel, y una plataforma web y móvil conectada a servicios en la nube.

Su propósito principal es optimizar el uso del agua en hogares, instituciones y pequeñas empresas, permitiendo identificar fugas, registrar consumos y generar alertas en tiempo real.

El sistema utiliza tecnología escalable y de bajo costo, con integración en AWS IoT Core, garantizando seguridad, disponibilidad y rendimiento.
En el plano económico, se demuestra su viabilidad técnica y financiera, con una inversión total de 107.175.000 COP, que cubre infraestructura, mano de obra, equipos, materiales y recursos humanos.

El proyecto busca fomentar la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento de los ODS 6 y 13 (agua limpia y acción por el clima).

| Nombre del proyecto | Hidro Smart – Sistema de Monitoreo Inteligente del Agua |
| --- | --- |

| Tipo de solución | Aplicación móvil multiplataforma + dispositivos IoT + backend en la nube |
| --- | --- |

| Plataforma objetivo | Android 9 o superior (hasta Android 14) / Navegadores web (Chrome, Edge, Firefox) |
| --- | --- |

| Stack tecnológico | React Native · Node.js/Express · PostgreSQL/Firebase · AWS IoT Core |
| --- | --- |

| Presupuesto total | $ 80.305.000 COP (operativo) ¦ $ 110.595.000 COP (incluyendo equipos de desarrollo) |
| --- | --- |

| Duración del proyecto | 6 meses – Metodología ágil Scrum (sprints de 2 semanas) |
| --- | --- |

2. INTRODUCCIÓN

El acceso al agua potable y la gestión eficiente del recurso hídrico son desafíos prioritarios a nivel mundial. En Colombia, el consumo per cápita ha aumentado significativamente, lo que exige soluciones tecnológicas que permitan su uso racional.

Hidro Smart (2025) surge como una respuesta innovadora a esta necesidad.
El proyecto integra sensores de flujo, humedad y nivel conectados a microcontroladores ESP32 que transmiten datos a una plataforma web y móvil.
Desde allí, los usuarios pueden visualizar su consumo en tiempo real, recibir notificaciones y activar o cerrar válvulas remotamente.

Este informe documenta los aspectos técnicos y económicos del desarrollo, abarcando requerimientos, recursos humanos, materiales, presupuesto y conclusiones generales del sistema implementado.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El sistema Hidro Smart está diseñado para monitorear el flujo de agua en instalaciones domésticas y comerciales. Utiliza un conjunto de sensores IoT conectados mediante el protocolo MQTT a la nube, donde los datos son procesados y almacenados.

La solución permite:

- Medir el consumo total y por zonas.

- Detectar fugas o anomalías de presión.

- Generar alertas automáticas al usuario.

- Controlar válvulas electrónicas desde la app móvil.

- Visualizar reportes de consumo y eficiencia.

El proyecto combina hardware accesible, software libre, y servicios cloud, garantizando escalabilidad y bajo costo de mantenimiento.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema IoT para el monitoreo y control inteligente del consumo de agua, mejorando la eficiencia y reduciendo el desperdicio del recurso hídrico.

4.2 Objetivos Específicos

- Implementar sensores de flujo, nivel y humedad conectados a microcontroladores ESP32.

- Diseñar una plataforma web y móvil que permita visualizar datos y alertas en tiempo real.

- Integrar infraestructura en la nube para el almacenamiento y procesamiento de la información.

- Establecer métricas de ahorro y eficiencia hídrica.

- Evaluar el impacto económico y ambiental del sistema.

5. ALCANCE Y METODOLOGÍA

Alcance

El sistema cubre hogares e instituciones pequeñas, con capacidad de gestionar hasta 10 sensores simultáneamente por unidad de control.
La interfaz de usuario es accesible desde cualquier navegador o dispositivo Android.

Metodología

El proyecto se desarrolló bajo el enfoque ágil Scrum, dividido en cinco fases principales:

- Análisis de requerimientos.

- Diseño técnico y funcional.

- Desarrollo e integración IoT.

- Pruebas y validación.

- Implementación y evaluación final.

Cada sprint tuvo una duración de 2 semanas, con revisiones de avance y validación continua del prototipo funcional.

6. PROPUESTA TÉCNICA

6.1 Hardware

- Microcontroladores ESP32.

- Sensores YF-S201 (flujo), HC-SR04 (nivel), HW-390 (humedad).

- Módulos relé 5V, válvulas solenoides 12V, pantallas OLED 0.96”.

- Computadores de desarrollo Ryzen 7 / Intel i7, 16–32 GB RAM, SSD 512 GB+.

- Routers Wi-Fi 2.4 GHz y periféricos ergonómicos.

6.2 Software

- Backend: C#,JAVA,.

- Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript.

- Base de datos: sqserver.

- Simulación IoT: Node-RED, Arduino IDE, MQTT Explorer.

- Diseño: Figma, Draw.io.

- Control de versiones: Git/GitHub.

6.3 Infraestructura en la Nube (AWS)

| Servicio | Función | Costo 6 meses (COP) |
| --- | --- | --- |
| AWS IoT Core | Conectividad IoT segura y escalable | 900.000 |
| AWS Lambda | Procesamiento de eventos y alertas | 300.000 |
| Amazon RDS (PostgreSQL) | Base de datos gestionada | 300.000 |
| Amazon S3 | Almacenamiento de logs | 300.000 |
| Total Infraestructura |  | 1.800.000 COP |

- EQUIPO DE TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS

| Integrante | Rol | Funciones | Duración | Salario (mensual) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emerson Calet Molano Cardozo | Líder / QA | Coordinación, documentación y pruebas | 6 meses | 2.500.000 | 15.000.000 |
| José David Amaya Mosquera | Backend | Desarrollo de API, IoT, bases de datos | 6 meses | 2.300.000 | 13.800.000 |
| José Alejandro Montealegre Rodríguez | Frontend / Móvil | Diseño y desarrollo UI, integración | 6 meses | 2.300.000 | 13.800.000 |
| Total Recursos Humanos |  |  |  |  | 42.600.000 COP |

- PRESUPUESTO TÉCNICO Y ECONÓMICO

| Categoría | Descripción | Costo Total (COP) |
| --- | --- | --- |
| Hardware y sensores | Microcontroladores, válvulas, componentes | 895.000 |
| Equipos de desarrollo | PCs, portátiles, celulares | 30.290.000 |
| Infraestructura en la nube | AWS IoT Core, Lambda, S3, RDS | 1.800.000 |
| Mano de obra técnica | Programadores, QA, diseño | 2.840.000 |
| Recursos humanos | Salarios y prestaciones (6 meses) | 42.600.000 |
| Costos operativos | Energía, mantenimiento, conectividad | 2.000.000 |
| TOTAL GENERAL DEL PROYECTO |  | 76.885.000 COP |
| + Equipos personales de desarrollo (3 integrantes) |  | 30.290.000 COP |
| TOTAL FINAL GENERAL HIDRO SMARTH (2025) |  | 107.175.000 COP |

9. PLAN DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE

El mantenimiento se realiza en tres modalidades:

- Preventivo: revisión mensual de sensores, firmware y base de datos.

- Correctivo: sustitución de módulos defectuosos y ajuste de válvulas.

- Evolutivo: incorporación de nuevas funciones y optimización de energía.

Duración estimada del soporte: 6 meses posteriores a la entrega.

10. IMPACTO AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD

El sistema Hidro Smart reduce el consumo de agua entre un 20 y 25 % anual, previene fugas y sensibiliza al usuario sobre el uso racional.
Además, se proyecta integrar energía solar y almacenamiento autónomo, promoviendo la neutralidad energética.

11. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y PAGOS

| Fase | Descripción | Duración | % de Pago |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis de requerimientos | 2 semanas | 15% |
| 2 | Diseño técnico y prototipado | 2 semanas | 20% |
| 3 | Desarrollo de módulos IoT y backend | 4 semanas | 30% |
| 4 | Pruebas y validación | 2 semanas | 20% |
| 5 | Implementación y entrega final | 2 semanas | 15% |

12. CONCLUSIONES

El proyecto Hidro Smart (2025) demuestra la factibilidad técnica y económica de aplicar el Internet de las Cosas al manejo responsable del agua.
Con una inversión total de$107,175,000 COP, el sistema ofrece una solución eficiente, escalable y sostenible.
Su impacto directo en la reducción del consumo hídrico contribuye al medio ambiente y optimiza el uso de los recursos energéticos.

13. REFERENCIAS

- Amazon Web Services. (2025). AWS IoT Core Documentation. https://aws.amazon.com/es/iot-core

- Espressif Systems. (2024). ESP32 Technical Reference Manual. https://www.espressif.com

- PostgreSQL Global Development Group. (2025). PostgreSQL Documentation. https://www.postgresql.org

- Microsoft. (2025). Visual Studio Code Documentation. https://code.visualstudio.com

- Figma Inc. (2025). Figma UI Design Tool. https://www.figma.com