ACTA GENERAL DEL PROCESO DEL PROYECTO

HIDRO SMART — Control Inteligente del Consumo de Agua en el Hogar

SENA — Programación de Software — Ficha 3145555

Versión 2.0 — 2025

| CAMPO | DETALLE |
| --- | --- |
| Fecha de inicio | 10 de febrero de 2025 |
| Fecha de cierre | 2 de abril de 2025 (Fase de análisis y diseño) |
| Lugar | Centro de Formación SENA — Programa de Software |
| Instructor / Asesor | José de Jesús Motta Vargas |
| Equipo de desarrollo | Emerson Calet Molano Cardozo (Programador) José Alejandro Montealegre Rodríguez (Base de Datos) José David Amaya Mosquera (Analista) |
| Alcance del acta | Fase de análisis y documentación (SRS). El desarrollo completo abarca 6 meses (enero–junio 2026, ver Diagrama de Gantt v2). |

# 1. Acercamiento al cliente

El 10 de febrero de 2025 el equipo presentó al instructor-cliente la idea inicial del proyecto Hidro Smart: una solución tecnológica para el monitoreo y control del consumo doméstico de agua mediante aplicación móvil y medidor inteligente IoT.

El cliente manifestó la necesidad de una herramienta que permita visualizar el consumo diario por actividad (ducha, lavado, aseo, cocina), generar alertas de sobreconsumo y ofrecer recomendaciones de ahorro. Se enfatizó que el sistema debía ser accesible, intuitivo y compatible con diferentes dispositivos móviles, operando en tiempo real.

El equipo propuso un modelo de negocio tipo Software as a Service (SaaS), donde el usuario paga una suscripción mensual por el uso y mantenimiento de la plataforma, reduciendo los costos iniciales de adquisición. Este modelo quedó consignado en el Acuerdo de Licencia y Colaboración Comercial del proyecto.

El cliente aprobó la propuesta destacando su valor social, ambiental y tecnológico, y se acordó avanzar a la fase de análisis y diseño del software.

# 2. Definición de requerimientos

El 18 de febrero de 2025 se definieron los requerimientos funcionales y no funcionales conforme a la norma IEEE 830-1998, organizados en 5 módulos principales según el documento SRS v1:

| # | Módulo SRS | Descripción resumida |
| --- | --- | --- |
| RF1 | Autenticación y seguridad | Registro, inicio de sesión, tokens JWT, recuperación de contraseña, roles y suspensión de cuentas. |
| RF2 | Gestión de dispositivos IoT | Registro de sensores ESP32, asignación de ID único, suspensión y reactivación. |
| RF3 | Proyectos / Hogares | Creación de hogares con estratificación, usuarios titulares/miembros y dispositivos. |
| RF4 | Configuraciones del sistema | Topes de consumo, alertas, recomendaciones, idiomas, moneda y auditoría. |
| RF5 | Reportes y análisis | Gráficos en tiempo real, históricos, modelo predictivo, alertas y proyectos del usuario. |
| RF6 | Modo Vacaciones / Ausencias | Suspende notificaciones no críticas durante ausencias, manteniendo alertas de seguridad (fugas, desconexión). |
| RF7 | Historial de Conectividad | Almacena y grafica evolución de señal, batería, voltaje y temperatura de cada dispositivo para diagnóstico. |
| RF8 | Autogestión de Cuenta | Actualización de perfil, recuperación de contraseña, eliminación de cuenta (derecho al olvido). |
| RF9 | Metas y presupuesto | Establecimiento de objetivos mensuales de consumo (m³) y límites de gasto (COP), con seguimiento de progreso y proyecciones |
| RF10 | Administración avanzada de dispositivos | Suspender, reactivar, desvincular del hogar y configurar umbral de alerta individual. |
| RF11 | Sistema de soporte técnico (tickets) | Gestión de incidencias y consultas con categorías, prioridades y seguimiento de estado. |

Adicionalmente se documentaron 9 grupos de requerimientos no funcionales (RNF1–RNF11): Rendimiento, Usabilidad, Compatibilidad, Disponibilidad y Confiabilidad, Seguridad, Gestión y Operación, Portabilidad, Sostenibilidad y Cumplimiento Normativo (Ley 1581 de 2012, ISO/IEC 27001, WCAG 2.1), y Requerimientos Técnicos.

El documento SRS fue aprobado por el instructor y constituye la línea base de requerimientos del proyecto.

# 3. Asignación de roles y tareas del equipo

El 25 de febrero de 2025 se definieron los roles y responsabilidades de cada integrante:

| Integrante | Rol | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| José David Amaya Mosquera | Analista | Análisis funcional, documentación de requerimientos, diseño de casos de uso, comunicación directa con el cliente, actualización del SRS y manuales. |
| Emerson Calet Molano Cardozo | Programador | Desarrollo de la API (Node.js), integración MQTT, gestión de WebSockets, firmware ESP32, notificaciones push, implementación de patrones arquitectónicos (Event Bus, Circuit Breaker), y optimización del backend. |
| José Alejandro Montealegre R. | Base de Datos | Diseño, normalización e implementación de la BD (PostgreSQL), consultas SQL, procedimientos almacenados, integridad de datos, pruebas unitarias y de integración, gestión de backups. |
| José de Jesús Motta Vargas | Asesor técnico | Supervisión del avance, revisión de entregables, retroalimentación técnica y alineación con estándares SENA. |

El equipo acordó mantener reuniones semanales de seguimiento y enviar reportes de avance documentados, siguiendo la metodología ágil Scrum con sprints de 2 semanas.

# 4. Seguimiento del proyecto — 15 de marzo de 2025

En el encuentro del 15 de marzo se revisó el progreso del proyecto, estimado en un 70% de la fase de análisis y documentación completada. Los avances y su estado fueron los siguientes:

| # | Avance reportado | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diseño de la base de datos y estructuras principales del sistema. | José Alejandro M. | ✓ Completado |
| 2 | Módulo de gestión de usuarios y roles (autenticación y control de acceso). | Emerson C. | ✓ Completado |
| 3 | Pruebas de conexión entre el medidor IoT (ESP32) y la aplicación. | Emerson C. | ✓ Completado |
| 4 | Detección de fugas de agua por flujo continuo con alertas automáticas. | Emerson C. | ✓ Completado |
| 5 | Optimización de código y compatibilidad Android 9–14. | Equipo completo | En progreso |
| 6 | Integración final y pruebas completas del sistema. | Equipo completo | Pendiente |

Nota: El 70% de avance corresponde a la fase de análisis y documentación, no al desarrollo total del producto. El cronograma completo de 6 meses (enero–junio 2026) .

# 5. Cambios en la arquitectura y tecnologías — Julio 2026

Durante la fase de diseño y construcción, el equipo decidió realizar ajustes significativos en la arquitectura y tecnologías del sistema para mejorar la escalabilidad, mantenibilidad y experiencia de usuario:

### 5.1 Cambio de tecnología frontend

| Aspecto | Anterior | Actual |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Flutter (Dart) — App móvil nativa Android | React + Vite — Aplicación web/móvil responsiva + PWA |
| Justificación | Multiplataforma nativa | Mayor flexibilidad, PWA (modo offline), desarrollo más rápido (HMR), ecosistema amplio de librerías (recharts, react-hook-form, Tailwind CSS) y facilidad de despliegue. |

5.2 Patrones arquitectónicos implementados

Se adoptaron los siguientes patrones para garantizar escalabilidad, mantenibilidad y tolerancia a fallos:

| Patrón | Descripción |
| --- | --- |
| Arquitectura Hexagonal (Puertos y Adaptadores) | Aísla la lógica de negocio de los detalles externos (BD, HTTP, MQTT). |
| Event-Driven (Event Bus) | Desacopla la ingesta MQTT de las alertas/notificaciones mediante eventos asíncronos. |
| Repository Pattern | Abstrae el acceso a datos (PostgreSQL). |
| DTO (Data Transfer Object) | Estructura las respuestas de la API para no exponer entidades internas. |
| Unit of Work (UoW) | Agrupa operaciones en transacciones ACID. |
| Circuit Breaker | Tolerancia a fallos en servicios externos (Firebase, emails, SMS). |
| Retry Pattern | Reintentos con backoff exponencial para operaciones fallidas. |
| CQRS básico | Separación de lecturas (resúmenes precalculados) y escrituras (tablas transaccionales). |

5.3 Nuevas tablas en la base de datos

Se agregaron las siguientes tablas y columnas para soportar los nuevos RFs:

| Tabla | Propósito |
| --- | --- |
| device_telemetry_history | Historial de conectividad (señal, batería, voltaje, temperatura). |
| umbral_alerta (columna en device) | Umbral de alerta individual por dispositivo. |
| ticket, ticket_response, ticket_category, ticket_priority, ticket_status | Sistema de soporte técnico (tickets). |

6. Validación final con el cliente — 2 de abril de 2026

El equipo presentó el prototipo funcional de Hidro Smart. El cliente verificó el cumplimiento de los objetivos planteados, incluyendo los nuevos módulos:

- Registro y autenticación segura de usuarios con tokens JWT.

- Monitoreo del consumo en tiempo real desde sensores IoT (ESP32) con WebSockets.

- Alertas automáticas de sobreconsumo y detección de fugas.

- Reportes periódicos de consumo con histórico por actividades.

- Interfaz responsive (React + Vite) compatible con navegadores modernos y dispositivos móviles.

- Modo vacaciones para suspender notificaciones no críticas.

- Historial de conectividad de dispositivos (señal, batería, voltaje, temperatura).

- Metas de ahorro con seguimiento de progreso y proyecciones.

- Sistema de soporte técnico basado en tickets.

- Eliminación de cuenta con anonimización de datos (derecho al olvido).

El cliente expresó satisfacción con el producto y propuso que versiones futuras incluyan un módulo educativo con gamificación.

8. Conclusión general del proceso

El proyecto Hidro Smart ha evolucionado significativamente desde su concepción inicial. Se han cumplido los objetivos técnicos y sociales de su fase de análisis, diseño y construcción parcial, con una actualización importante en la arquitectura y tecnologías:

- Cambio de Flutter a React + Vite para mejorar la flexibilidad, el rendimiento y la experiencia de usuario (PWA, modo offline, desarrollo más rápido).

- Implementación de nuevos módulos (RF6 a RF11) que amplían el alcance del sistema: Modo Vacaciones, Historial de Conectividad, Autogestión de Cuenta, Metas, Administración Avanzada de Dispositivos y Soporte Técnico.

- Adopción de patrones arquitectónicos modernos (Hexagonal, Event Bus, Circuit Breaker, DTOs, Unit of Work) para garantizar escalabilidad, mantenibilidad y tolerancia a fallos.

- Ampliación de la base de datos con nuevas tablas y columnas para soportar las nuevas funcionalidades.

- Actualización de los documentos SRS, Informe de Diseño, MER y Diccionario de Datos.

El trabajo colaborativo, la comunicación fluida entre instructor, cliente y equipo, la correcta aplicación de la norma IEEE 830-1998, el modelo de negocio SaaS y el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 han sido claves para la solidez del proyecto.

La siguiente fase —pruebas, implementación piloto y despliegue final— se ejecutará conforme al cronograma actualizado y los documentos aprobados.

# Firmas de aprobación

Los abajo firmantes certifican que el contenido de esta acta refleja fielmente los acuerdos y avances del proyecto Hidro Smart durante la fase de análisis y documentación.

| INSTRUCTOR / ASESOR | ANALISTA | PROGRAMADOR | BASE DE DATOS |
| --- | --- | --- | --- |
| José de Jesús Motta Vargas | José David Amaya Mosquera | Emerson Calet Molano Cardozo | José Alejandro Montealegre R. |
| C.C. _____________________ | C.C. _____________________ | C.C. _____________________ | C.C. _____________________ |
| Fecha: ___________________ | Fecha: ___________________ | Fecha: ___________________ | Fecha: ___________________ |