ACTA GENERAL DEL PROCESO DEL PROYECTO

HIDRO SMART — Control Inteligente del Consumo de Agua en el Hogar

SENA — Programación de Software — Ficha 3145555

Versión 2.0 — 2025

| CAMPO | DETALLE |
| --- | --- |
| Fecha de inicio | 10 de febrero de 2025 |
| Fecha de cierre | 2 de abril de 2025 (Fase de análisis y diseño) |
| Lugar | Centro de Formación SENA — Programa de Software |
| Instructor / Asesor | José de Jesús Motta Vargas |
| Equipo de desarrollo | Emerson Calet Molano Cardozo (Programador) José Alejandro Montealegre Rodríguez (Base de Datos) José David Amaya Mosquera (Analista) |
| Alcance del acta | Fase de análisis y documentación (SRS). El desarrollo completo abarca 6 meses (enero–junio 2026, ver Diagrama de Gantt v2). |

# 1. Acercamiento al cliente

El 10 de febrero de 2025 el equipo presentó al instructor-cliente la idea inicial del proyecto Hidro Smart: una solución tecnológica para el monitoreo y control del consumo doméstico de agua mediante aplicación móvil y medidor inteligente IoT.

El cliente manifestó la necesidad de una herramienta que permita visualizar el consumo diario por actividad (ducha, lavado, aseo, cocina), generar alertas de sobreconsumo y ofrecer recomendaciones de ahorro. Se enfatizó que el sistema debía ser accesible, intuitivo y compatible con diferentes dispositivos móviles, operando en tiempo real.

El equipo propuso un modelo de negocio tipo Software as a Service (SaaS), donde el usuario paga una suscripción mensual por el uso y mantenimiento de la plataforma, reduciendo los costos iniciales de adquisición. Este modelo quedó consignado en el Acuerdo de Licencia y Colaboración Comercial del proyecto.

El cliente aprobó la propuesta destacando su valor social, ambiental y tecnológico, y se acordó avanzar a la fase de análisis y diseño del software.

# 2. Definición de requerimientos

El 18 de febrero de 2025 se definieron los requerimientos funcionales y no funcionales conforme a la norma IEEE 830-1998, organizados en 5 módulos principales según el documento SRS v1:

| # | Módulo SRS | Descripción resumida |
| --- | --- | --- |
| RF1 | Autenticación y seguridad | Registro, inicio de sesión, tokens JWT, recuperación de contraseña, roles y suspensión de cuentas. |
| RF2 | Gestión de dispositivos IoT | Registro de sensores ESP32, asignación de ID único, suspensión y reactivación. |
| RF3 | Proyectos / Hogares | Creación de hogares con estratificación, usuarios titulares/miembros y dispositivos. |
| RF4 | Configuraciones del sistema | Topes de consumo, alertas, recomendaciones, idiomas, moneda y auditoría. |
| RF5 | Reportes y análisis | Gráficos en tiempo real, históricos, modelo predictivo, alertas y proyectos del usuario. |
| RF6 | Modo Vacaciones / Ausencias | Suspende notificaciones no críticas durante ausencias, manteniendo alertas de seguridad (fugas, desconexión). |
| RF7 | Historial de Conectividad | Almacena y grafica evolución de señal, batería, voltaje y temperatura de cada dispositivo para diagnóstico. |
| RF8 | Autogestión de Cuenta | Actualización de perfil, recuperación de contraseña, eliminación de cuenta (derecho al olvido). |
| RF9 | Metas y presupuesto | Establecimiento de objetivos mensuales de consumo (m³) y límites de gasto (COP), con seguimiento de progreso y proyecciones |
| RF10 | Administración avanzada de dispositivos | Suspender, reactivar, desvincular del hogar y configurar umbral de alerta individual. |
| RF11 | Sistema de soporte técnico (tickets) | Gestión de incidencias y consultas con categorías, prioridades y seguimiento de estado. |

Adicionalmente se documentaron 9 grupos de requerimientos no funcionales (RNF1–RNF11): Rendimiento, Usabilidad, Compatibilidad, Disponibilidad y Confiabilidad, Seguridad, Gestión y Operación, Portabilidad, Sostenibilidad y Cumplimiento Normativo (Ley 1581 de 2012, ISO/IEC 27001, WCAG 2.1), y Requerimientos Técnicos.

El documento SRS fue aprobado por el instructor y constituye la línea base de requerimientos del proyecto.

# 3. Asignación de roles y tareas del equipo

El 25 de febrero de 2025 se definieron los roles y responsabilidades de cada integrante:

| Integrante | Rol | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| José David Amaya Mosquera | Analista | Análisis funcional, documentación de requerimientos, diseño de casos de uso, comunicación directa con el cliente, actualización del SRS y manuales. |
| Emerson Calet Molano Cardozo | Programador | Desarrollo de la API (Node.js), integración MQTT, gestión de WebSockets, firmware ESP32, notificaciones push, implementación de patrones arquitectónicos (Event Bus, Circuit Breaker), y optimización del backend. |
| José Alejandro Montealegre R. | Base de Datos | Diseño, normalización e implementación de la BD (PostgreSQL), consultas SQL, procedimientos almacenados, integridad de datos, pruebas unitarias y de integración, gestión de backups. |
| José de Jesús Motta Vargas | Asesor técnico | Supervisión del avance, revisión de entregables, retroalimentación técnica y alineación con estándares SENA. |

El equipo acordó mantener reuniones semanales de seguimiento y enviar reportes de avance documentados, siguiendo la metodología ágil Scrum con sprints de 2 semanas.

# 4. Seguimiento del proyecto — 15 de marzo de 2025

En el encuentro del 15 de marzo se revisó el progreso del proyecto, estimado en un 70% de la fase de análisis y documentación completada. Los avances y su estado fueron los siguientes:

| # | Avance reportado | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diseño de la base de datos y estructuras principales del sistema. | José Alejandro M. | ✓ Completado |
| 2 | Módulo de gestión de usuarios y roles (autenticación y control de acceso). | Emerson C. | ✓ Completado |
| 3 | Pruebas de conexión entre el medidor IoT (ESP32) y la aplicación. | Emerson C. | ✓ Completado |
| 4 | Detección de fugas de agua por flujo continuo con alertas automáticas. | Emerson C. | ✓ Completado |
| 5 | Optimización de código y compatibilidad Android 9–14. | Equipo completo | En progreso |
| 6 | Integración final y pruebas completas del sistema. | Equipo completo | Pendiente |

Nota: El 70% de avance corresponde a la fase de análisis y documentación, no al desarrollo total del producto. El cronograma completo de 6 meses (enero–junio 2026) .

# 5. Cambios en la arquitectura y tecnologías — Julio 2026

Durante la fase de diseño y construcción, el equipo decidió realizar ajustes significativos en la arquitectura y tecnologías del sistema para mejorar la escalabilidad, mantenibilidad y experiencia de usuario:

### 5.1 Cambio de tecnología frontend

# Conclusión general del proceso

El proyecto Hidro Smart cumplió los objetivos técnicos y sociales de su fase de análisis y documentación. La comunicación fluida entre instructor, cliente y equipo permitió identificar con precisión los requerimientos y construir una propuesta viable, funcional e innovadora para el monitoreo inteligente del agua en hogares colombianos.

El trabajo colaborativo, la correcta aplicación de la norma IEEE 830-1998, el modelo de negocio SaaS y el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 fueron claves para la solidez del proyecto. La siguiente fase —desarrollo, pruebas e implantación— se ejecutará conforme al Diagrama de Gantt v2 y el SRS aprobado.

# Firmas de aprobación

Los abajo firmantes certifican que el contenido de esta acta refleja fielmente los acuerdos y avances del proyecto Hidro Smart durante la fase de análisis y documentación.

| INSTRUCTOR / ASESOR | ANALISTA | PROGRAMADOR | BASE DE DATOS |
| --- | --- | --- | --- |
| José de Jesús Motta Vargas | José David Amaya Mosquera | Emerson Calet Molano Cardozo | José Alejandro Montealegre R. |
| C.C. _____________________ | C.C. _____________________ | C.C. _____________________ | C.C. _____________________ |
| Fecha: ___________________ | Fecha: ___________________ | Fecha: ___________________ | Fecha: ___________________ |